现代软件工程第29组会议记录

第一次：

时间：2017年9月29日

参与人员：孙冠群，宋宗垚，靳亚东，孔维坤

例会内容：初步分析CANTool App需求，并绘制顶层的用例图

第二次：

时间：2017年10月10日

参与人员：孙冠群，宋宗垚，靳亚东，孔维坤

讨论内容：分配工作，每人学习对应模块的知识

宋宗垚:数据解析和包装模块

靳亚东：蓝牙收发数据模块

孙冠群：App界面显示

孔维坤：数据库模块、每一迭代阶段的需求分析和设计、会议记录

第三次：

时间：2017年10月15日

参与人员：孙冠群，宋宗垚，靳亚东，孔维坤

讨论内容：就学习进度互相通气，并对遇到的问题进行讨论

宋宗垚：已经看明白了数据的格式，并尝试进行部分数据的解析

靳亚东：两台手机已经能通过蓝牙连接了，数据传输模块正在进行尝试。

孙冠群：学习了安卓的界面布局，并确定了需要显示哪些信息。

孔维坤：在MySQL上建好了数据库，并导出为SQLite数据库，细化需求

第四次：

时间：2017年10月24日

参与人员：孙冠群，宋宗垚，靳亚东，孔维坤

讨论内容：对各自负责的项目模块互相通气，大家对遇到的问题讨论

宋宗垚：数据解析模块编写完成，单元测试通过，可以解析数据

靳亚东：蓝牙模块完毕，单元测试通过，可以进行数据传输

孙冠群：数据显示模块完毕，单元测试通过，可以显示用户数据，可以显示自己模拟的数据

孔维坤：经过讨论去掉数据库，进行了一段开发之后再进行需求分析

第五次

时间：2017年10月25日

参与人员：孙冠群，宋宗垚，靳亚东，孔维坤

讨论内容：将各自负责的模块整合到一起，联系测试组进行组自底向上的装测试

第六次

时间：2017年10月27日

参与人员：孙冠群，宋宗垚，靳亚东，孔维坤

讨论内容：整理测试团队提出关于第一版存在的问题，查找原因，并尝试改进。

部分讨论照片：

 

 